루멘수학

학습관리 시스템

Product Requirements Document  v1.0

| 작성일 | 2026년 3월 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 (기획 확정본) |
| 작성자 | 루멘수학 원장 |
| 상태 | 개발 진행 중 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 한 줄 정의

루멘수학 학원의 선생님이 학생 진도·과제·성적을 관리하고, 학부모에게 링크 하나로 학습 현황을 공유하는 웹 기반 학습 관리 시스템

## 1.2 핵심 문제

선생님이 학생 30명의 교재 진도, 과제 완료 여부, 성적을 매일 파악하고 학부모에게 공유하는 데 너무 많은 시간이 걸린다. 카카오톡으로 파일을 보내거나 구두로 전달하는 방식은 기록이 남지 않고, 학부모 입장에서도 자녀의 학습 상황을 한눈에 보기 어렵다.

## 1.3 목표

- 선생님: 수업 후 1분 안에 진도·과제·성적 입력 완료

- 선생님: 진도가 뒤처진 학생을 자동으로 감지하여 빠르게 대응

- 학부모: 링크 하나 클릭으로 자녀 학습 현황 실시간 확인

- 학생: 오늘 해야 할 양과 목표 대학까지의 여정 확인

## 1.4 사용자

| 사용자 | 역할 | 접근 방식 |
| --- | --- | --- |
| 선생님 (원장) | 데이터 입력 및 전체 관리 | 선생님 앱 (로컬 또는 웹) |
| 학부모 | 자녀 학습 현황 조회 | 공유 링크 (읽기 전용) |
| 학생 | 본인 과제·진도 확인 | 공유 링크 (읽기 전용, 추후) |

# 2. 앱 구조

## 2.1 전체 구조

선생님 앱 (1개 파일) ←→ localStorage → 학부모 공유 링크 (읽기 전용) 나중에: GitHub Pages 배포 → 노션 API 연동 → Supabase DB

## 2.2 선생님 앱 탭 구성

| 탭 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 🏫 반 현황 | 전체 학생 진도 상태를 한눈에. 지연 학생 자동 감지 | P0 핵심 |
| 📊 개인 대시보드 | 선택한 학생의 진도·성적·태도 상세 | P0 핵심 |
| 📖 오늘 진도 | 수업 후 페이지 입력 + 과제 체크 + 성적 입력 | P0 핵심 |
| 👤 학생 설정 | 학생별 교재 토글 선택, 레벨(상/중/하) 설정 | P0 핵심 |
| 📚 교재 관리 | 교재 라이브러리 등록, 레벨별 할당량 설정 | P0 핵심 |
| 🗺️ 로드맵 | 6년 목표 및 학년별 교재 계획 | P1 중요 |

## 2.3 학부모 공유 링크 구성

| 섹션 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 오늘 과제 현황 | 풀이 / 소가 / 오답 / 아하노트 체크리스트 | 교재별 표시 |
| 교재별 진도율 | 현재 페이지 / 전체 페이지 막대 그래프 | 완료 예상일 포함 |
| 성적 추이 | 목표 점수 vs 실제 점수 꺾은선 그래프 | 최근 10회 |
| 학원 알림 | AI가 자동 작성한 오늘의 알림장 | 선생님 확인 후 발송 |
| 6년 로드맵 | 목표 대학까지 현재 위치 시각화 | 레벨 정보 숨김 |

# 3. 핵심 기능 상세

## 3.1 교재 라이브러리

선생님이 한 번 등록해두면 모든 학생에게 토글로 배정 가능

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 교재명 | 예: 개념원리 중1-1 |
| 유형 | 현행 / 선행 |
| 총 페이지 | 예: 300p |
| 총 문제 수 | 예: 1,200문제 |
| 상위권 할당량 | 1회 수업당 페이지 수 (예: 7p/회) |
| 중위권 할당량 | 1회 수업당 페이지 수 (예: 5p/회) |
| 하위권 할당량 | 1회 수업당 페이지 수 (예: 3p/회) |
| 완료 예상일 | 시작일 + 레벨 + 주 수업 횟수 기반 자동 계산 |

## 3.2 진도 지연 자동 감지

가장 중요한 핵심 기능. 매일 오늘 기준으로 자동 계산

| 상태 | 기준 |
| --- | --- |
| 🟢 정상 | 실제 진도 ≥ 예상 진도 |
| 🟡 주의 | 예상 대비 10% 이하 지연 |
| 🟠 경고 | 예상 대비 10~25% 지연 |
| 🔴 위험 | 예상 대비 25% 이상 지연 |
| ✅ 완료 | 교재 마지막 페이지 도달 |

계산식: 예상 페이지 = 시작일부터 오늘까지 경과 수업 횟수 × 레벨별 1회 할당 페이지 지연율 = (예상 페이지 - 실제 페이지) / 예상 페이지 × 100

## 3.3 과제 체크리스트

교재마다 4단계 체크리스트. 수업 후 선생님이 입력

- 풀이 — 문제 풀기 완료

- 소가 — 소단원 가이드 완료

- 오답 — 오답 정리 완료

- 아하노트 — 모르는 문제 노트 작성

## 3.4 학부모 공유 방식

| 방식 | 설명 |
| --- | --- |
| 현재 (v1) | localStorage 데이터를 JSON으로 내보내 HTML 파일 생성 → 링크로 공유 |
| 목표 (v2) | GitHub Pages 배포 후 학생별 고유 URL 생성 → 링크 하나로 항상 최신 현황 |

## 3.5 AI 알림장 자동 작성 (예정)

Claude API 연동. 오늘 입력 데이터를 바탕으로 학부모용 알림 문자 자동 생성

예시 출력: "안녕하세요! 오늘 수업에서는 개념원리 156p까지 진행했습니다. 풀이와 소가까지 완료했고, 오답 정리가 남아있어요. 이번 주 수학 성적이 89점으로 지난 주보다 4점 올랐습니다. 다음 수업까지 156-160p 예습을 부탁드립니다."

# 4. 데이터 구조

## 4.1 교재 (Book)

id, name, type(현행¦선행), totalPages, totalProblems level: { 상: {pagesPerClass}, 중: {pagesPerClass}, 하: {pagesPerClass} }

## 4.2 학생 (Student)

id, name, grade, targetUniversity, targetMajor classDaysPerWeek, studentLevel(상¦중¦하 — 비공개) assignedBooks: [{ bookId, startDate, type }] materialProgress: { bookId: { currentPage, history:[{date,page}] } } homeworkCheck: { date: { bookId: {풀이,소가,오답,아하노트} } } weeklyScores: [{ date, score, targetScore }] attitude: { concentration, participation, questioning, preparation, timeManagement } roadmap: { 학년: { current[], advanced[], monthlyGoals, expectedEnd } }

## 4.3 저장소

| 저장소 | 용도 |
| --- | --- |
| localStorage (현재) | 브라우저 로컬 저장. 빠르고 간단하나 기기간 공유 불가 |
| GitHub Pages (단기) | 정적 파일 배포. 학부모 링크 공유 가능 |
| Supabase (장기) | 클라우드 DB. 기기 간 동기화, 멀티 사용자 지원 |

# 5. 비공개 정보 정책

🔒 비공개

학부모/학생에게 절대 보여주지 않는 정보

- 학생 레벨 (상/중/하)

- 레벨별 1회 수업 할당량

- 다른 학생의 모든 정보

- 선생님 메모 및 수업 내부 기록

✅ 공개

학부모/학생에게 공개하는 정보

- 본인 교재 진도율 (%)

- 과제 체크리스트 완료 여부

- 테스트 성적 (실제 점수, 목표 점수)

- 6년 로드맵 (교재 이름, 목표 대학)

- AI 알림장

# 6. 개발 로드맵

## 6.1 Phase 1 — 현재 완료 ✅

| 버전 | 완료 내용 |
| --- | --- |
| v1-1 | 6년 로드맵 입력 화면 (학생별 교재, 목표대학, 월별 목표) |
| v1-2 | 오늘 진도 탭 추가 (교재별 현재 페이지 입력, 히스토리) |
| v1-3 | 대시보드 연동 (진도율 차트, 성적 추이, 태도 레이더) |
| v1-4 | 교재 라이브러리 + 레벨별 할당량 + 학생 토글 선택 |
| v1-5 | 반 현황 탭 + 진도 지연 자동 감지 (위험/경고/주의/정상) |

## 6.2 Phase 2 — 진행 예정 🔜

| 버전 | 예정 내용 |
| --- | --- |
| v1-6 | 학부모 공유 링크 뷰 (읽기 전용, 레벨 숨김) |
| v1-7 | AI 알림장 자동 작성 (Claude API 연동) |
| v1-8 | ONE REPORT HTML과 합치기 (성적 데이터 연동) |
| v1-9 | GitHub Pages 배포 + 학생별 URL 생성 |

## 6.3 Phase 3 — 장기 목표 🔮

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 노션 연동 | 노션 DB에서 수업일지 자동 동기화 |
| Supabase 연동 | 클라우드 DB로 기기간 실시간 동기화 |
| 반 대시보드 | 30명 전체 비교 분석 (성적 분포, 진도 현황) |
| 월별 리포트 PDF | 이달 성장 요약 한 장 리포트 자동 생성 |
| 카카오 알림 | 성적 급락 시 학부모 자동 알림 발송 |
| 학생 뱃지 | 교재 완주, 연속 출석 등 게임형 동기부여 |

# 7. 기술 스택

| 항목 | 선택 및 이유 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | React (JSX) — 컴포넌트 재사용, 상태 관리 용이 |
| 스타일링 | Tailwind CSS — 빠른 UI 개발 |
| 차트 | Recharts — React 친화적, 가볍고 커스터마이즈 쉬움 |
| 저장소 (현재) | localStorage — 설치 불필요, 즉시 사용 가능 |
| 저장소 (목표) | Supabase — PostgreSQL 기반 무료 클라우드 DB |
| 배포 | GitHub Pages — 무료, 정적 파일 호스팅 |
| AI 기능 | Anthropic Claude API — 알림장 자동 작성 |
| 문서 형식 | 단일 JSX 파일 → 추후 컴포넌트 분리 예정 |

## 7.1 코드 구조 (목표)

lumen/ ├── src/ │ ├── App.jsx (메인 앱) │ ├── components/ │ │ ├── ClassOverview.jsx (반 현황) │ │ ├── Dashboard.jsx (개인 대시보드) │ │ ├── InputView.jsx (오늘 진도) │ │ ├── StudentSettings.jsx │ │ ├── BooksManager.jsx │ │ └── RoadmapView.jsx │ ├── utils/ │ │ ├── progressCalc.js (진도 계산 로직) │ │ └── storage.js (localStorage 관리) │ └── parent/ │ └── ParentView.jsx (학부모 공유 뷰) └── public/

# 8. 개발 환경 설정 가이드

## 8.1 GitHub 설정 (코드 저장)

- github.com 접속 → 계정 생성 또는 로그인

- New Repository → 이름: lumen-math → Public → Create

- VS Code 설치 (code.visualstudio.com)

- VS Code에서 GitHub 연동 → 코드 업로드

- 이후 매 작업마다 Commit + Push로 버전 저장

## 8.2 GitHub Pages 배포

- Repository → Settings → Pages

- Source: Deploy from a branch → main → / (root)

- https://[계정명].github.io/lumen-math 로 접속 가능

- 학부모에게 이 URL 공유 → 링크 클릭으로 바로 확인

## 8.3 현재 개발 방식

Claude.ai에서 React JSX 코드 생성 → .jsx 파일 다운로드 → 아티팩트에서 미리보기 개선 방향: VS Code + Vite 로컬 환경 → 실시간 Hot Reload로 개발

# 9. 미결정 사항

| 항목 | 결정 필요 내용 |
| --- | --- |
| 학부모 접근 방식 | 비밀번호 없이 링크만으로? vs 학생별 고유 코드 입력? |
| 노션 연동 시점 | Phase 2에 포함? vs Phase 3으로? |
| 매쓰플랫 연동 | 공식 API 요청할지? 수동 입력 유지할지? |
| 모바일 최적화 | 태블릿/폰에서도 잘 보이도록 반응형 개선 필요 |
| 다중 선생님 지원 | 원장 외 다른 선생님도 입력 가능하게 할지? |

이 기획서는 현재 개발 상황을 반영한 살아있는 문서입니다. 기능이 추가되거나 변경될 때마다 업데이트해주세요.

루멘수학 · 2026년 3월